**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЧЕЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

От 26.12.2023 г. № 51  
 с.Пчелиновка

**О работах по ремонту автомобильных   
дорог в Пчелиновском сельском   
поселении на 2024-2030 г.г.**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 10.11.2014 № 148-Ф3 «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области», Уставом Пчелиновского сельского поселения, Совет народных депутатов Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области **р е ш и л:**

1. Утвердить План по ремонту автомобильных дорог в Пчелиновском сельском поселении на 2024-2030 г.г., согласно Приложению.

2. Решение Совета народных депутатов Пчелиновского сельского поселения от 16.04.2021 № 16 «О работах по ремонту автомобильных дорог в Пчелиновском сельском поселении на 2021-2025 г.г.» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Пчелиновского сельского

поселения Бобровского

муниципального района С.В.Молдавская

Приложение   
к решению Совета народных депутатов  
Пчелиновского сельского поселения  
от 26.12.2023 г. № 51

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование улиц и дорог | Год | Протяженность дорог, км , ширина дороги | Требуемый материал покрытия |
| **Щебень** |
| 1 | С.Пчелиновка, ул.Комсомольская | 2024 | 2,08 | 1,58 |
| 2 | С.Пчелиновка, ул.Лесная | 2024 | 2,18 | 1,43 |
| 3 | С.Пчелиновка, ул.Пролетарская | 2024 | 0,61 | 0,56 |
| 4 | С.Пчелиновка, ул.Сальцева | 2026 | 0,78 | 0,12 |
| 5 | С.Николо-Варваринка, ул.Нагорная | 2026 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | С.Николо-Варваринка, ул.Речная | 2028 | 2,0 | 2,0 |
| 7 | С.Николо-Варваринка, ул.Советская | 2028 | 3,0 | 0,4 |
| 8 | С.Николо-Варваринка, подъезд к ул.Речная | 2026 | 0,6 | 0,4 |
| 9 | П.Лугань, ул.Луговая | 2026 | 2,9 | 2,9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование улиц и дорог | Год | Протяженность дорог, км , ширина дороги | Требуемый материал покрытия |
| **Асфальт** |
| 1 | С.Пчелиновка, ул.Комсомольская | 2027 | 2,08 | 1,58 |
| 2 | С.Пчелиновка, ул.Лесная | 2025 | 2,18 | 0,75 |
| 3 | С.Пчелиновка, ул.Лесная | 2027 | 2,18 | 1,43 |
| 4 | С.Пчелиновка, ул.Пролетарская | 2027 | 0,61 | 0,56 |
| 5 | С.Пчелиновка, ул.Речная | 2025 | 0,85 | 0,85 |
| 6 | С.Пчелиновка, ул.Сальцева | 2029 | 0,78 | 0,66 |
| 7 | С.Николо-Варваринка, ул.Нагорная | 2029 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | С.Николо-Варваринка, ул.Речная | 2030 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | С.Николо-Варваринка, ул.Советская | 2030 | 3,0 | 0,4 |
| 10 | С.Николо-Варваринка, подъезд к ул.Речная | 2029 | 0,6 | 0,6 |
| 11 | П.Лугань, ул.Луговая | 2029 | 2,9 | 2,9 |