АДМИНИСТРАЦИЯ ПЧЕЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.11.2021 г. № 44

с.Пчелиновка

Об организации и проведении

первоочередных мероприятий

по подготовке к пропуску весеннего

паводка на территории Пчелиновского

сельского поселения Бобровского

муниципального района в 2022 году

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления) и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района в 2022 году:

1. Утвердить прилагаемый План по организации и проведению

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района в 2022 году (Приложение № 1).

1. Утвердить Состав противопаводковой комиссии для организации

взаимодействия и координации действий в период прохождения весеннего половодья (Приложение № 2).

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Пчелиновского сельского поселения от 27.10.2020 № 12р «Об организации и проведении первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Пчелиновского сельского поселения в 2021 году».

И.о.главы администрации Пчелиновского  
сельского поселения Бобровского  
муниципального района З.К.Поторочина

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Пчелиновского сельского поселения

Бобровского муниципального района

От 11.11.2021 г. № 44

План

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску

весеннего паводка на территории Пчелиновского сельского поселения в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | Разработать и утвердить План об организации и проведении первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Пчелиновского сельского поселения в 2022 году. | до 15.11.2021 | Глава поселения |
| 2 | Продолжить разъяснительную работу среди населения п. Лугань, ул. Речная с.Пчелиновка, проживающего в зонах риска подтопления (затопления), по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества от последствий воздействия паводковых вод. | постоянно | Глава поселения, Администра  ция поселения |
| 3 | Обеспечить выполнение требований по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления) в соответствии с действующим законодательством. | постоянно | Глава поселения |
| 4 | Продолжить работу по совершенствованию системы экстренного оповещения населения, охватывающей, в первую очередь, зоны возможных затоплений (подтоплений) на территории поселения. | постоянно | Глава поселения |
| 5 | Организовать заключение соглашений (договоров) с главами КФХ на выделение техники. | До 04.02.2022 | Глава поселения, руководители КФХ |
| 6 | Организовать работу по сбросу воды на 1-1,5 м из прудов, расположенных на территории поселения, влияющих на прохождение паводка. | Февраль-март 2022 г. | Глава поселения, арендатор пруда |
| 7 | Обеспечить на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет размещение информации о мероприятиях по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья в 2022 году. | Глава поселения, администрация поселения | Периодически, до  окончания периода  весеннего половодья |
| 8 | Провести обследование ГТС, проверить техническое состояние задвижек донных водовыпусков, сифонных водосбросов, дорожных сооружений и мостов для определения их готовности к пропуску паводковых вод. Произвести осеннее понижение уровня воды на 2/3 от нормального уровня, контролировать этот уровень в течение осенне-зимнего периода 2021 – 2022 гг и поддерживать его до начала половодья. | До 15.11.2021 г.,  в предпаводко  вый период | Глава поселения, арендатор пруда, противопавод ковая комиссия |
| 9 | Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения. | До 01.03.2022 г | Глава поселения, Администра  ция поселения |
| 10 | Создать аварийную бригаду, организовать подготовку сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС и других чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья. | До 04.02.2022 г | Глава поселения |
| 11 | Провести разъяснительную работу среди учащихся школ о мерах безопасности в период весеннего паводка. | администрация поселения, директора МКОУ Пчелиновская СОШ и МКОУ Ясенковская СОШ | До 20.02.2020 г. |
| 12 | Предоставлять информацию об изменении состояния водных объектов в ЕДДС Бобровского муниципального района. | В период паводка | Глава поселения |
|  |  |  |  |

Приложение № 2

к распоряжению администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района

От 11.11.2021 г. № 44

Состав противопаводковой комиссии:

1. Молдавская С.В. - глава Пчелиновского сельского поселения
2. Ивершина Т.И. - директор БУ ВО «Бобровский психоневрологический интернат».
3. Щербаков О.А. - учитель ОБЖ МОУ Пчелиновская СОШ
4. Пещерев Н.Г. - арендатор пруда «Дальняя Яруга»
5. Красавин Н.И. - член ДПД
6. Трюшникова Л.М. - заведующая ФАП с.Пчелиновка
7. Тронин Ю.Н. - член ДПД