АДМИНИСТРАЦИЯ ПЧЕЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От   02.06.2025  г.  №  22

с.Пчелиновка

О подготовке объектов жилищно -

коммунального хозяйства, энергетики

и социальной сферы Пчелиновского 
сельского поселения Бобровского 
муниципального района Воронежской

области к отопительному периоду

2025-2026 годов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением администрации Бобровского муниципального района Воронежской области от 15.05.2024 № 169-р «О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства, теплоэнергетики и  социальной сферы Бобровского  муниципального района Воронежской области к отопительному периоду 2025 – 2026 годов» и в целях организации своевременной подготовки Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 годов:

1.  В срок до 15.05.2025 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

2. Возложить персональную ответственность за подготовку к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов объектов жизнеобеспечения (водопроводно-канализационного, теплоэнергетического хозяйства), расположенных в границах Пчелиновского сельского поселения на главу Пчелиновского сельского поселения на основании действующего законодательства, и руководителей, согласно ведомственной принадлежности:

2.1. Объекта Бобровского центра реабилитации и социализации -  на директора учреждения  Ивершину Т.И.

2.2. Объекта МКОУ Пчелиновская СОШ -  на директора МКОУ Пчелиновская СОШ Курапову С.В.

3. Утвердить комиссию по оценке готовности к работе объектов в осенне-зимний период 2025-2026 годов в следующем составе:

председатель комиссии – Молдавская С.В, глава поселения;

заместитель председателя комиссии – Поторочина З.К, главный специалист администрации поселения;

секретарь комиссии – Смирнова Ю.В., старший инспектор администрации.

4.  Установить постоянный контроль за обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплексов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

5. Главе поселения в срок до 01.09.2025 года произвести оценку готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период, подписать паспорта готовности и предоставить их в отдел по промышленности, энергетике, топливу, транспорту, связи и ЖКХ администрации района.

6.  Распоряжение администрации от 17.05.2024 № 20 «О подготовке объектов    жилищно – коммунального   хозяйства, энергетики и социальной      сферы   Пчелиновского сельского поселения    Бобровского муниципального района Воронежской области к отопительному периоду 2024-2025 годов» признать утратившим силу.

7.   Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Пчелиновского сельского

поселения Бобровского
 муниципального  района                                                    С.В.Молдавская

Приложение

к распоряжению администрации

Пчелиновского сельского поселения

От 02.06.2025 г. № 22

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке   теплоэнергетического хозяйства  и объектов социальной  сферы Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района к работе

в осенне-зимний период   2025-2026 г.г.

| № п/п | Наименова ние объекта | Срок испол-нения | Мероприятия | Примечание, ответственные лица | За счет средств каких организаций, сумма планируемых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение связи с.Пчелиновка | До 01.09.2025 | Не требуется | Грачева Ю.В. |  |
| 2 | Отделение связи с.Николо-Варваринка | До 01.09.2025 | Не требуется | Амиралиева О.В. |  |
| 3 | ФАП с.Пчелиновка | До 01.09.2025 | Не требуется | Трюшникова Л.М. |  |
| 4 | ФАП с.Николо-Варваринка | До 01.09.2025 | Не требуется | Шершнева В.Н. |  |
| 5 | МКОУ Пчелиновская СОШ | До 25.08.2025 | - Текущий ремонт школы. 2.Ремонт детской площадки 3.Ремонт входной группы | Курапова С. В. Курапова С. В. Общество с ограниченной ответствен ностью «Параллель», генеральный директор Теперик Андрей Николаевич | Собственные средства Собственные средства Средства бюджета Воронежской области и средства муниципального бюджета Бобровского района |
| 6 | Магазин ООО «Бобровское» в с.Пчелиновка | До 01.09.2025 | Газификация здания | Каирова А.В. | За счет средств Бобровского РПТК |
| 7 | Бобровский центр реабилитации и социализации | До 01.09.2025 | 1.Капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования газовой котельной. | Инженер А.А.Быковский | За счет собственных средств |
|  |  |  | 2.Ремонт водопроводных сетей – 50 м. | Инженер А.А.Быковский |  |
|  |  |  | 3. Прочистка 15-ти канализационных колодцев. | Техник В.И.Шамаков |  |
|  |  |  | 4. Ревизия запорной и регулирующей арматуры отопительной системы – 16 шт, горячего водоснабжения – 14 шт. | Инженер А.А.Быковский |  |
|  |  |  | 5. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений. | Нач. хоз. отдела В.В.Тимофеева |  |
|  |  |  | 6. Проверка 17 приборов измерения газовой котельной. | Инженер А.А.Быковский |  |
|  |  |  | 7. Проверка на водоотдачу 2-х наружных пожарных гидрантов и 2-х внутренних пожарных кранов в газовой котельной. | Нач.хозяйственного отдела В.В.Тимофеева |  |
|  |  |  | 8. Провести ревизию водопроводной системы, скважин и водонапорной башни. | Инженер А.А.Быковский |  |
|  |  |  | 9. Ремонт кровли – 30 кв.м. | Нач.хозяйственного отдела В.В.Тимофеева |  |
|  |  |  | 10. Ремонт канализационных сетей – 35 м. | Инженер А.А.Быковский |  |