**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЧЕЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** **ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 25.02.2025 г. № 9

 с.Пчелиновка

**Об организации и проведении мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения половодья на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района в 2025 году**

 В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997 № З-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением администрации Бобровского муниципального района от 13.02.2025 № 45-р «Об организации и проведении мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения половодья на территории Бобровского муниципального района в 2025 году», а также в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района в 2025 году:

1. Утвердить Состав противопаводковой комиссии для организации взаимодействия и координации действий в период прохождения весеннего половодья (Приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемый План по организации и проведению противопаводковых мероприятий на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района на 2025 год (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Пчелиновского сельского поселения от 08.02.2024 № 8 «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района в 2024 году».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пчелиновского сельского
поселения Бобровского
муниципального района С.В.Молдавская

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к распоряжению администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального районаот 25.02.2025 г. № 9 |

Состав противопаводковой комиссии:

1. Молдавская С.В. – глава Пчелиновского сельского поселения

2. Ивершина Т.И. – директор БУ ВО «Бобровский психоневрологический интернат»

3. Щербаков О.А. – учитель ОБЖ МОУ Пчелиновская СОШ

3. Пещерев Н.Г. – арендатор пруда «Дальняя Яруга»

4. Трюшникова Л.М. – заведующая ФАП с.Пчелиновка

5. Красавин Н.И. – член ДПД

6. Тронин Ю.Н. – член ДПД

*r<o<*

 Приложение № 2

к распоряжению администрации Пчелиновского сельского поселения

Бобровского муниципального района

От 25.02.2025 г. № 9

г.

**План**

по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень проводимых мероприятий | Ответственныеисполнители | Срокисполнения |  |  |  |
| 1. | Организовать проведение комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления. | Администрация поселения, арендатор ГТС | до 28.02.2025 |  |  |  |
| 2. | Обеспечение контроля за проведением комплекса мероприятий по подготовке ГТС, находящихся в собственности (аренде) физических лиц и эксплуатирующих организаций, на подведомственной территории к безаварийному прохождению весеннего паводка. | Арендатор ГТС | до 28.02.2025 |  |  |  |
| 3. | В случае необходимости создать аварийную бригаду, организовать подготовку сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС и других ЧС при прохождении весеннего половодья. | Администрация поселения | до 28.02.2025 |  |  |  |
| 4. | Организовать разъяснительную работу с населением по страхованию их имущества на случай затопления (подтопления), а также собственниками ГТС по страхованию вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на них.  | Глава поселения | до 28.02.2025 |  |  |  |
| 5. | Разработать и утвердить правовой акт об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2025 году. | Глава поселения | до 28.02.2025 |  |  |  |
|  6. | Провести корректировку паспорта территории в части, касающейся паводковых мероприятий. | Глава поселения  | В периодпрохождениявесеннего паводка |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Обеспечить пропускную способность русел рек, очистка поймы и русла реки Битюг на территории поселения от поваленных деревьев и мусора. | Глава поселения | В периодпрохождениявесеннего паводка |
| 8. | Организовать оперативное представление информации об изменении состояния уровня воды на водных объектах с момента начала подъема уровня воды по состоянию на 08.00 и 20.00 через ЕДДС района. | Глава поселения | В периодпрохождениявесеннего паводка |
| 9. | Организовать оборудование мест организованных переправ населения через водные преграды в период прохождения весеннего половодья. | Глава поселения | До 28.02.2025 |
| 10. | Организовать круглосуточную работу созданных водомерных постов с привлечением личного состава добровольных пожарных команд. | Глава поселения | В период прохождения весеннего паводка |
| 11. | Создание необходимого запаса дезинсекционных и дератизационных средств с целью недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории. | Глава поселения  | До 28.02.2025 |
| 12. | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств для дезинфекции источников централизованного и децентрализованного водоснабжения, мест сбора отходов и территорий, попадающих в зону затопления. | Глава поселения | До 28.02.2025 |
| 13. | Уточнение мероприятий по организации эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения. | Глава поселения | До 28.02.2025 |
| 14. | Определить порядок экстренного оповещения и информирования населения путем проведения подворовых обходов, с использованием местной системы оповещения о складывающейся обстановке при угрозе и возникновении затопления (подтопления). | Администрация поселения | В периодпрохождениявесеннего паводка |
| 15.  | Информирование населения о правилах поведения при возникновении ЧС, вызванных весенним паводком, а также о возможности страхования от ущерба имущества на затапливаемых территориях. | Администрация поселения | Постоянно  |
| 16. | Создание резерва материальных ресурсов и определение требуемого количества плавсредств, мотопомп и землеройной техники для проведения превентивных противопаводковых мероприятий и ликвидации ЧС, обусловленных весенним паводком. | Глава поселения | До 28.02.2025 |
| 17. | Организация учета плавсредств на подведомственной территории и заключение соглашений с собственниками плавсредств на привлечение плавсредств в период прохождения паводка. | Администрация поселения | До 28.02.2025 |